Sprint II – Scrum Master Bartosz Marko

Raport spotkań

Wszystkie spotkania odbywały się przy użyciu aplikacji Discord.
Spotkanie 1: 
Czas trwania 13 minut
Podczas spotkania zostały omówione działania w sprawie zapoznania się z przydzielonymi zadaniami według harmonogramu. Każdy z uczestników podzielił się aktualnymi osiągnięciami oraz planami na wykonanie poszczególnych części projektu. Założone zostało repozytorium kontroli wersji oraz tablice na platformie Trello służące do śledzenia bieżącego postępu prac.

Spotkanie 2: 
Czas trwania 16 minut.
Podczas spotkania każdy z uczestników grupy przedstawił dotychczasowe osiągnięcia. Omówione zostały zasady dalszych działań. Wspólnie ustalono kolejne cele oraz został przeznaczony krótki czas na pytania odnośnie projektu.

Spotkanie 3:
Czas trwania 15 minut.
Podczas spotkania przedstawione zostały wykonane zadania. Jeden z uczestników przeprowadził krótki wstęp dla działań na systemie kontroli wersji. Ustalona została szata graficzna projektu oraz wprowadzono do niej kilka poprawek.

Spotkanie 4:
Czas trwania 18 minut.
Zaplanowane zostały dalsze działania w projekcie. Ustalono wymagane poprawki. Podsumowano dotychczasowe wykonane zadania.

Arkadiusz Kubica

Wykonano:

- Napisano User Stories

- Utworzono stronę panelu logowania

- Utworzono stronę panelu rejestracji

- Utworzono stronę panelu zmiany hasła z symulacją poczty e-mail w konsoli oraz strony wyświetlające instrukcje oraz powiadomienia podczas procesu zmiany hasła

Rysunek 1 - Wygląd strony logowania użytkownika

Rysunek 2 - Wygląd strony rejestracji użytkownika

Rysunek 3 - Wygląd strony resetowania hasła

Rysunek 4 - Wygląd strony potwierdzenia wysłania instrukcji do zmiany hasła

Rysunek 5 - Wygląd symulowanej w konsoli wiadomości e-mail

Rysunek 6 - Wygląd strony resetowania hasła, do której link został wysłany w symulowanej wiadomości e-mail

Rysunek 7 - Wygląd strony potwierdzenia resetu hasła

Dawid Kulik

Wykonano:

- Napisano User Stories

- Utworzenie projektu wizualnego aplikacji

Projekt strony

Strona została zaprojektowana za pomocą ogólnie dostępnej aplikacji Figma. Wykorzystując tą aplikację stworzyliśmy projekty stron. Jako kolor przewodni wykorzystaliśmy kolor miętowy oraz pomarańczowy. Cała kolorystyka strony jest utrzymana w jasnych barwach. Strona jest minimalistyczna. Zapewnia to potencjalnym klientom prostą i szybką obsługę. Menu jak i podstrony nie są rozbudowane a dostępne opcje są intuicyjne w użyciu.

Bartosz Kukuł

Wykonano:

- Utworzenie repozytorium oraz projektu aplikacji

- Konfiguracja projektu

- Wsparcie merytoryczne dotyczące obsługi systemu kontroli wersji

- Poprawki bazy danych, definicja modeli oraz migracje

- Zaimplementowanie komendy czyszczącej/wypełniającej bazę danych przykładowymi rekordami

Rysunek 8 - Zespołowe repozytorium projektu

Rysunek 9 - Funkcjonująca baza danych w panelu administracyjnym

Rysunek 10 - Zastosowanie zaimplementowanej komendy

Bartosz Marko
Wykonano:

- Wstępne utworzenie strony głównej aplikacji według projektu

- Wstępne utworzenie jednej z podstron aplikacji

- Rozpoczęto prace nad logowaniem oraz rejestracją użytkowników

Rysunek 11 – Strona główna aplikacji

Rysunek 12 – Podstrona  ”oferta”

Podsumowanie sprintu II

W trakcie trwania sprintu całkowicie udało się ustalić wszystkie aspekty serwisu. Prace przebiegały płynnie, każdy z uczestników grupy na cotygodniowych spotkaniach przedstawiał swoje osiągnięcia oraz wyznaczał następne cele.